## Slide 1: UNILIB SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBILITOCARIA
Grupo 10:
-Francisca Saavedra
-Ashley Garrido
-José Beas
-Ariel Ulloa
Nombre de la asignatura: Ingeniería de Software
Docente: E. Mallén González

## Slide 2: Descripción del proyecto
Grupo objetivo: Estudiantes, docentes, bibliotecarios y administrador del sistema.
Necesidades detectadas:
1. Altos tiempos de búsqueda de materiales
2. Errores frecuentes en registro manual de préstamos
3. Falta de notificaciones automáticas de vencimiento
4. Ausencia de reportes estadísticos para la toma de decisiones
5. Barreras de accesibilidad para usuarios con discapacidad visual
Producto UNILIB: Sistema web de gestión bibliotecaria con 5 módulos.
Declaración de la visión:
Automatizar el control de inventario, prestamos y devoluciones de la biblioteca mediante un sistema web accesible, escalable y centrado en el usuario.
Valor
1. Reducción de tiempos de búsqueda y préstamo.
2. Disminución de errores operacionales.
3. Accesibilidad universal (WCAG 2.1 AA).
4. Trazabilidad y control de inventario en tiempo real.
5. Soporte a la toma de decisiones mediante reportes exportables.

## Slide 3: Metodología y Planificación
Metodología AUP-Proceso Ágil Unificado:
Enfoque iterativo e incremental, adaptable a cambios, con fases claras que facilitan el control y la trazabilidad del proyecto.
Actividad | Responsable | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
Definir alcance y objetivos del proyecto | Ashley Garrido |  |  |  |  | 
Identificar actores y perfiles de usuario | Jose Beas |  |  |  |  | 
Levantar funcionalidades y restricciones | Jose Beas |  |  |  |  | 
Redactar sección 1 — Introducción ERS | Francisca Saavedra |  |  |  |  | 
Elaborar planilla de RAN | Jose Beas |  |  |  |  | 
Redactar sección 2 — Descripción general | Jose Beas |  |  |  |  | 
Redactar RF y RNF (Sección 3 ERS) | Jose Beas |  |  |  |  | 
Elaborar diagramas de contexto y componentes | Francisca Saavedra |  |  |  |  | 
Diseñar interfaces de usuario | Francisca Saavedra |  |  |  |  | 
Elaborar propuesta de planificación | Ashley Garrido |  |  |  |  | 
Elaborar tablero Kanban | Ariel Ulloa |  |  |  |  | 
Construir matriz de requerimientos | Ariel Ulloa |  |  |  |  | 
Revisión de coherencia y trazabilidad | Todo el equipo |  |  |  |  | 
Preparar presentación final | Todo el equipo |  |  |  |  | 
Carta Gantt

## Slide 4: Modelo de Vistas de Arquitectura 4+1
Vista Lógica
Vista de Procesos
Vista Física
Vista de Desarrollo
+1
Vista de Escenarios

## Slide 5: Vista de Escenarios: Diagrama de Casos de Uso

## Slide 6: Vista Lógica: Diagrama de Clases

## Slide 7: Vista de Procesos: Diagrama de Actividades

## Slide 8: Vista de Desarrollo: Diagrama de componentes

## Slide 9: Vista Física: Diagrama de Despliegue

## Slide 10: Conclusión
¿Por qué es tan importante el diseño en este proyecto y en cualquier otro? Con diseño y el modelo 4+1, UNILIB asegura coherencia, calidad, accesibilidad y mantenibilidad antes de continuar con el proyecto.